# LEGALIR Development Roadmap & Sprint Planning Document v1.0

سند برنامه توسعه، معماری اجرای MVP و برنامه اسپرینت‌های محصول LEGALIR

## 1. هدف سند

این سند تصمیمات معماری توسعه، Scope نسخه MVP، استراتژی Frontend First، Backend Skeleton، Mock API و برنامه اجرایی ساخت محصول LEGALIR را مشخص می‌کند.

## 2. استراتژی توسعه

رویکرد نهایی:
Frontend First + Mock API + Backend Skeleton

مسیر:
Frontend Application
↓
MSW Mock Layer
↓
Backend API Skeleton
↓
Production Services

هدف:
- مشاهده سریع محصول
- اعتبارسنجی UX
- جلوگیری از بازطراحی
- آماده‌سازی اتصال Production

## 3. محدوده MVP

MVP انتخاب شده Option B است.

شامل:
- Authentication با موبایل و OTP
- User Workspace
- Subscription
- AI Legal Assistant
- Conversation History
- Legal References
- Document Upload
- Document Analysis
- Contract Workspace
- User Profile

## 4. Authentication

نسخه Development:
OTP ثابت 405405 و غیرنمایشی.

Production:
اتصال به OTP Provider مانند Kavenegar.

Flow:
Mobile Number
↓
OTP Verification
↓
Session
↓
Dashboard

## 5. Subscription Architecture

مدل اشتراک:
Time + Feature + Usage Based

Planها:

Basic:
قیمت اولیه: 1,800,000 تومان
قیمت تخفیف: 900,000 تومان

Professional:
قیمت اولیه: 4,500,000 تومان
قیمت تخفیف: 2,000,000 تومان

Premium:
قیمت اولیه: 11,000,000 تومان
قیمت تخفیف: 3,000,000 تومان

## 6. Workspace Dashboard

Dashboard به عنوان Workplace طراحی می‌شود.

بخش‌ها:
- Home Workspace
- New Creation
- Memory
- History
- Documents
- Contracts
- Profile
- Subscription

## 7. Conversation Architecture

مدل گفتگو:

Conversation
 |
 Messages
 |
 References
 |
 Documents
 |
 AI Runs
 |
 Sources

History به صورت دسته‌بندی:
- پرونده‌ها
- قراردادها
- املاک
- خانواده
- تجارت
- سایر

## 8. Document Intelligence

فرمت‌ها:
PDF
DOCX
IMAGE

Lifecycle:
Uploaded
↓
Processing
↓
Extracting
↓
Analyzing
↓
Ready

خروجی:
گزارش ریسک قرارداد، بند مشکل‌دار و پیشنهاد اصلاح.

## 9. Frontend Stack

Technology Stack:

Next.js 15
TypeScript
Tailwind CSS
Shadcn UI
React Query
Zustand
React Hook Form
Zod

Structure:

apps/
 frontend/

packages/
 ui/
 types/
 api-client/

## 10. Mock API Strategy

استفاده از MSW.

نمونه:
GET /api/user/profile

Mock Response:
{
 name,
 plan,
 credits
}

در Production همان API به Backend متصل می‌شود.

## 11. Design System

هویت بصری:

Deep Navy
+
Gold
+
White

هدف:
اعتماد حقوقی + حس Premium AI

## 12. Backend Strategy

Backend از روز اول Skeleton می‌شود.

شامل:
- Project Setup
- Database
- Auth Module
- API Contract
- OpenAPI
- Domain Structure

## 13. Sprint 0 Foundation

Frontend:
- Next.js Setup
- Routing
- Layout
- Design System
- Mock API

Backend:
- FastAPI Setup
- Database Setup
- Auth Skeleton

خروجی:
نسخه قابل اجرا LEGALIR

## 14. Sprint 1 Identity & Workspace

Frontend:
- Login
- OTP
- Dashboard
- Profile

Backend:
- User Entity
- OTP Service
- JWT Session

## 15. Sprint 2 Subscription

Frontend:
- Pricing Page
- Plan Cards
- Subscription UI

Backend:
- Plan Entity
- Subscription Entity
- Entitlement System
- Usage Tracking

## 16. Sprint 3 AI Workspace

Frontend:
- Chat Interface
- Conversation View
- History

Backend:
- Conversation API
- Message API
- AI Gateway Skeleton

## 17. Sprint 4 Document Intelligence

Frontend:
- Upload UI
- Document List
- Analysis Report

Backend:
- Storage
- Document Entity
- Processing Pipeline

## 18. Sprint 5 Production Integration

اتصال:
- Frontend به API واقعی
- Database Production
- Authentication واقعی
- Monitoring
- Deployment

## 19. Repository Structure

legalir/

apps/
 frontend/

packages/
 ui/
 types/
 api-client/
 config/

backend/
 services/
 modules/
 tests/

## 20. Definition of Done

Feature زمانی Done است که:
- UI تکمیل شده باشد
- API آماده باشد
- Validation وجود داشته باشد
- تست انجام شده باشد
- Security بررسی شده باشد
- Documentation تکمیل باشد

## 21. خروجی نهایی این فاز

پس از اجرای Roadmap:

کاربر می‌تواند:
- ثبت‌نام کند
- OTP دریافت کند
- وارد Workspace شود
- اشتراک انتخاب کند
- با AI گفتگو کند
- تاریخچه داشته باشد
- سند آپلود کند
- تحلیل حقوقی دریافت کند

و سیستم آماده اتصال به سرویس‌های Production خواهد بود.