LEGALIR

Feature Scope, MVP & Release Roadmap

سند چهارم: محدوده قابلیت‌ها، تعریف MVP و نقشه راه انتشار

نسخه ۱.۰ — مرداد ۱۴۰۵

مبنای تصمیم برای Product، UX، Engineering، AI، Legal، Security، Operations و Go-to-Market

| شناسه سند | LEG-PRD-RLS-004 |
| --- | --- |
| وضعیت | Draft for Approval |
| مالک سند | Product Management / Product Architecture |
| اسناد بالادستی | Product Vision v1.0، Jurisdiction & Legal Scope v1.0، User Roles, Personas & RBAC v1.0 |
| حوزه قضایی | جمهوری اسلامی ایران |
| سطح محرمانگی | داخلی / محرمانه |

راهنمای استفاده و هشدار

ماهیت سند این سند تعهد تجاری یا زمان‌بندی قطعی پروژه نیست؛ یک Baseline تصمیم‌گیری است. زمان‌ها برآورد برنامه‌ریزی و مشروط به ظرفیت تیم، دسترسی به متخصص حقوقی، تأمین داده، سرویس‌های ثالث، نتایج ارزیابی AI و عبور از گیت‌های امنیت و انطباق هستند.

| مخاطب | نحوه استفاده |
| --- | --- |
| مدیر محصول | تعیین Scope، اولویت، Release Goal، وابستگی و Change Control. |
| تیم حقوقی و انطباق | تأیید حوزه‌های مجاز، ریسک، متن‌های حقوقی و گیت‌های عرضه. |
| تیم طراحی | تبدیل Feature Scope به Sitemap، User Flow، Screen Inventory و Prototype. |
| تیم فنی و AI | تبدیل Epicها به معماری، API، مدل داده، Prompt/RAG و Backlog. |
| تیم امنیت و حریم خصوصی | تعیین کنترل‌های اجباری، Threat Model و Go/No-Go. |
| عملیات و پشتیبانی | آماده‌سازی احراز وکیل، شکایت، بازپرداخت، Incident و SLA. |
| مدیریت کسب‌وکار | تعیین بودجه، ظرفیت، مدل عرضه، قیمت و کانال‌های رشد. |

هر تغییر در دامنه حقوقی، نقش‌ها، سطح ریسک AI، مدل درآمدی یا کشور هدف باید پیش از ورود به Sprint در این سند و اسناد بالادستی ثبت و نسخه‌بندی شود.

کنترل سند

| مولفه | مقدار |
| --- | --- |
| شناسه | LEG-PRD-RLS-004 |
| نسخه | ۱.۰ |
| وضعیت | Draft for Approval |
| دوره بازبینی | ماهانه در دوره ساخت؛ پیش از هر Beta/GA؛ پس از تغییر قانون یا رخداد امنیتی |
| مالک تغییر | Product Owner با تأیید Legal، Security و Engineering |
| واحد انتشار | Release Baseline؛ تغییرات جزئی در Backlog و تغییرات Scope در Change Record |
| تعریف MVP | کوچک‌ترین محصول قابل اعتماد، قابل فروش، قابل پشتیبانی و منطبق؛ نه صرفاً Demo |
| مرجع تعارض | Jurisdiction & Legal Scope برای تصمیم حقوقی و RBAC Matrix برای تصمیم دسترسی اولویت دارد. |

علائم و کدهای استفاده‌شده

| کد | معنا |
| --- | --- |
| MUST | برای خروج انتشار اجباری است. |
| SHOULD | ارزش بالا دارد؛ با تصمیم رسمی قابل انتقال است. |
| COULD | در صورت ظرفیت و بدون تهدید Critical Path. |
| WONT | در Baseline فعلی عمداً خارج از دامنه است. |
| PILOT | فقط گروه محدود با Feature Flag و پایش نزدیک. |
| GA | عرضه عمومی با SLA و عملیات پایدار. |
| L0–L4 | سطح ریسک/اختیار پاسخ حقوقی مطابق سند Jurisdiction. |
| P0–P3 | اولویت تحویل از بحرانی تا اختیاری. |
| G0–G7 | گیت‌های انتشار و انطباق. |
| C0–C5 | سطح بلوغ قابلیت از ایده تا Enterprise Hardened. |

فهرست مطالب

• ۱. خلاصه مدیریتی

• ۲. هدف، دامنه و اصول برنامه‌ریزی

• ۳. تعریف MVP و مدل بلوغ قابلیت

• ۴. معماری انتشار و نسخه‌ها

• ۵. پیش‌فرض‌های ظرفیت و زمان‌بندی

• ۶. روش اولویت‌بندی و کنترل Scope

• ۷. نقشه کلی Releaseها

• ۸. Release R0: حاکمیت و پایه تصمیم

• ۹. Release R1: Private Alpha

• ۱۰. Release R2: Closed Beta

• ۱۱. Release R3: Public MVP

• ۱۲. Release R4: Version 1 Professional

• ۱۳. Release R5: Version 1.5 Business

• ۱۴. Release R6: Version 2 Platform

• ۱۵. محدوده حوزه‌های حقوقی بر حسب Release

• ۱۶. وب‌سایت عمومی و رشد

• ۱۷. هویت، Onboarding و رضایت

• ۱۸. مشاوره حقوقی AI

• ۱۹. موتور دانش و RAG حقوقی

• ۲۰. قراردادساز و مدیریت قرارداد

• ۲۱. مارکت‌پلیس و احراز وکیل

• ۲۲. رزرو، پیام و جلسه

• ۲۳. پرداخت، اشتراک و تسویه

• ۲۴. فضای کار کاربر و مدیریت پرونده

• ۲۵. پنل وکیل و مؤسسه

• ۲۶. فضای سازمانی B2B

• ۲۷. پنل مدیریت و عملیات

• ۲۸. امنیت، حریم خصوصی، انطباق و اعتماد

• ۲۹. اعلان، تحلیل، گزارش و یکپارچه‌سازی

• ۳۰. فعال‌سازی نقش‌ها در Releaseها

• ۳۱. وابستگی‌ها و مسیر بحرانی

• ۳۲. خروجی‌های UX/UI هر Release

• ۳۳. آمادگی معماری، داده، API و AI

• ۳۴. تست و کیفیت بر حسب Release

• ۳۵. گیت‌های Go/No-Go

• ۳۶. شاخص‌های موفقیت و North Star

• ۳۷. Rollout، عملیات و پشتیبانی

• ۳۸. Change Control و مدیریت انحراف

• ۳۹. ریسک‌ها و برنامه کاهش

• ۴۰. سناریوهای ظرفیت و تقویم پیشنهادی

• ۴۱. تحویل به اسناد و مراحل بعدی

• پیوست الف: Feature Register

• پیوست ب: Role Activation Matrix

• پیوست ج: Release Exit Checklist

• پیوست د: الگوی Scope Change Request

• پیوست هـ: واژه‌نامه و تأییدیه

۱. خلاصه مدیریتی

LEGALIR محصولی چندوجهی است: دستیار حقوقی هوشمند، تولیدکننده و تحلیل‌گر اسناد، مارکت‌پلیس خدمات وکالت و در مسیر بعدی یک SaaS حقوقی سازمانی. همین چندوجهی بودن، خطر Scope Creep و ساخت هم‌زمان چند کسب‌وکار متفاوت را ایجاد می‌کند. این سند محصول را به Releaseهای مرحله‌ای تقسیم می‌کند تا اعتماد حقوقی و امنیتی پیش از توسعه دامنه حفظ شود.

تصمیم کلیدی MVP عمومی LEGALIR باید یک محصول واقعی و پشتیبانی‌پذیر باشد که سه Journey را بدون شکست کامل کند: دریافت راهنمایی حقوقی محدود و مستند، تولید قرارداد محدود و کنترل‌شده، و یافتن/رزرو وکیل احراز‌شده. مدیریت پیشرفته پرونده، SaaS سازمانی، دادخواست‌ساز، امضای دیجیتال رسمی و تخمین شانس موفقیت در MVP نیستند.

| اصل برنامه | نتیجه |
| --- | --- |
| اعتماد قبل از گستردگی | پوشش کمتر حوزه حقوقی با Citation، ارزیابی و Escalation بهتر. |
| Feature Flag و Pilot | قابلیت‌های پرریسک ابتدا برای گروه محدود و قابل توقف عرضه می‌شوند. |
| Release بر اساس گیت، نه صرفاً تاریخ | عبور نکردن از Legal/Security/AI Gate باعث تعویق عرضه می‌شود. |
| محدوده شفاف WONT | قابلیت جذاب اما پرریسک، تیم را از Critical Path منحرف نمی‌کند. |
| آمادگی عملیات هم‌زمان با کد | بدون احراز وکیل، شکایت، بازپرداخت و Incident Response، محصول Release Ready نیست. |
| تفکیک B2C و B2B | فضای سازمانی پس از اثبات Core Consumer/Professional وارد GA می‌شود. |

۲. هدف، دامنه و اصول برنامه‌ریزی

۲.۱ هدف

هدف این سند پاسخ به پنج پرسش اجرایی است: چه چیزی ساخته می‌شود؟ برای چه کسی؟ در کدام Release؟ با چه سطح بلوغ و ریسک؟ و چه شواهدی نشان می‌دهد که انتشار آماده است؟

۲.۲ دامنه

• قابلیت‌های وب‌سایت عمومی، پنل کاربر، پنل وکیل، پنل سازمان و پنل مدیریت.

• سطح پوشش حوزه‌های حقوقی ایران و مرز خودکارسازی AI در هر Release.

• Feature Scope، نقش‌های فعال، Permission Maturity و Entitlementهای هر نسخه.

• وابستگی‌های حقوقی، داده، AI، امنیت، زیرساخت، عملیات و سرویس‌های ثالث.

• گیت‌های Release، معیارهای پذیرش، KPI، Rollout، Feature Flag و Rollback.

• فهرست صریح قابلیت‌های خارج از MVP و ترتیب ورود آن‌ها به نسخه‌های بعدی.

۲.۳ اصول برنامه‌ریزی

| اصل | قاعده اجرایی |
| --- | --- |
| Outcome over Output | تکمیل Journey و کاهش ریسک مهم‌تر از تعداد صفحه یا Endpoint است. |
| Legal-by-Design | دامنه قانونی و متن منبع بخشی از Feature Definition است. |
| Security-by-Default | کنترل دسترسی، Audit و حفاظت فایل جزء MVP هستند. |
| Human Escalation | خروجی پرریسک بدون مسیر ارجاع قابل انتشار نیست. |
| Progressive Disclosure | کاربر فقط پیچیدگی لازم را در هر مرحله می‌بیند. |
| Backward-compatible Data | نسخه جدید نباید Citation، Consent، Audit و Document History قبلی را بی‌اعتبار کند. |
| Operational Readiness | Runbook، Owner، SLA، Support و Metrics بخشی از Definition of Done است. |
| Reversible Decisions | تصمیم‌های پرابهام با Feature Flag، Adapter و Configuration قابل بازگشت طراحی شوند. |

۳. تعریف MVP و مدل بلوغ قابلیت

۳.۱ تعریف رسمی MVP

MVP در LEGALIR کوچک‌ترین مجموعه قابلیت‌هایی است که بتوان آن را به کاربر واقعی عرضه کرد، برای آن وجه دریافت کرد، مسئولیت عملیاتی آن را پذیرفت، رفتار AI را سنجید، و در صورت خطا مسیر توقف و رسیدگی داشت. Prototype یا رابط نمایشی که داده واقعی، کنترل دسترسی، Citation، پرداخت و پشتیبانی ندارد MVP محسوب نمی‌شود.

۳.۲ سه Journey اجباری MVP

| Journey | شروع | پایان موفق | شرط اعتماد |
| --- | --- | --- | --- |
| J1: مشاوره محدود AI | انتخاب حوزه و شرح مسئله | پاسخ ساختاریافته، منبع، ریسک و اقدام بعدی یا ارجاع | Citation معتبر، هشدار، سطح ریسک و امکان گزارش |
| J2: قراردادساز | انتخاب قالب و پاسخ به پرسش‌ها | Draft قابل ویرایش و خروجی PDF/Word | نسخه قالب، هشدار، Audit و محدودیت دامنه |
| J3: اتصال به وکیل | جست‌وجو یا پیشنهاد وکیل | رزرو، پرداخت، پیام و تحویل خدمت | احراز وکیل، تعارض منافع، بازپرداخت و شکایت |

۳.۳ مدل بلوغ قابلیت

| سطح | تعریف | مخاطب مجاز | الزام خروج |
| --- | --- | --- | --- |
| C0 — Concept | تعریف مسئله و فرضیه؛ بدون کد قابل اتکا. | تیم داخلی | Vision و Owner مشخص. |
| C1 — Prototype | UI یا PoC؛ داده و کنترل ممکن است مصنوعی باشد. | تیم و تست کاربری کنترل‌شده | قابل دورریختن؛ بدون ادعای قانونی. |
| C2 — Private Alpha | عملکرد End-to-End با کاربران دعوتی و پشتیبانی دستی. | کارکنان، وکلای همکار، کاربران منتخب | Logging، Feature Flag، داده محدود. |
| C3 — Closed Beta | داده واقعی و پرداخت محدود؛ SLA عمومی ندارد. | گروه ثبت‌نام‌شده و محدود | AI Eval، Security Test، Support Runbook. |
| C4 — GA | عرضه عمومی با قیمت، SLA و عملیات پایدار. | عموم کاربران هدف | همه گیت‌های Release و Rollback. |
| C5 — Enterprise Hardened | چندمستأجری، SSO، گزارش، قرارداد SLA و کنترل پیشرفته. | سازمان‌ها | Tenant Isolation، DR، Compliance Evidence. |

۴. معماری انتشار و نسخه‌ها

| کد | نام | هدف | نوع عرضه | بلوغ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R0 | Governance & Design Baseline | بستن تصمیم‌های حقوقی، محصول، داده و معماری | داخلی | C0–C1 |
| R1 | Private Alpha | اثبات سه Journey با داده و کاربران محدود | دعوتی | C2 |
| R2 | Closed Beta | سنجش اعتماد، پرداخت و عملیات واقعی | گروه محدود | C3 |
| R3 | Public MVP | عرضه عمومی Core B2C/Professional | GA محدود دامنه | C4 |
| R4 | Version 1 Professional | تکمیل Workspace، پرونده و خدمات حرفه‌ای | GA | C4 |
| R5 | Version 1.5 Business | فضای سازمانی و CLM پایه | Pilot سپس GA | C4–C5 |
| R6 | Version 2 Platform | API، اکوسیستم، موبایل و خودکارسازی پیشرفته | مرحله‌ای | C5 |

قاعده Versioning نام Release نشان‌دهنده دامنه تجاری است؛ شماره Build و Deployment مستقل مدیریت می‌شود. یک Release ممکن است چند Iteration فنی و چند Canary Deployment داشته باشد.

۵. پیش‌فرض‌های ظرفیت و زمان‌بندی

برآوردها برای برنامه‌ریزی اولیه‌اند و فقط تحت پیش‌فرض‌های زیر معتبر هستند. در نبود این ظرفیت، تاریخ‌ها باید بازبرآورد شوند و Scope اجباری کاهش یابد؛ کیفیت حقوقی یا امنیتی نباید برای حفظ تاریخ حذف شود.

| حوزه | پیش‌فرض حداقل |
| --- | --- |
| محصول و طراحی | ۱ Product Lead، ۱ Product Designer، دسترسی منظم به User Research. |
| Backend/Platform | ۲ تا ۳ مهندس با تجربه Auth، Payment، File و Audit. |
| Frontend | ۲ مهندس وب با تجربه RTL، Accessibility و Streaming UI. |
| AI/Data | ۲ مهندس AI/RAG و ۱ Data/ML Engineer مشترک. |
| حقوقی | Legal Lead و شبکه وکلای Reviewer در حوزه‌های Release. |
| امنیت/DevOps | حداقل ۱ Security/Platform Engineer و خدمات تست نفوذ مستقل پیش از GA. |
| QA | ۱ QA Automation و مشارکت همه تیم‌ها در تست. |
| عملیات | مالک احراز وکیل، پشتیبانی، مالی/تسویه و Incident Manager. |
| Squad Model | دو Stream موازی: Core Product و AI/Knowledge؛ Platform/Security مشترک. |

۵.۱ محدودیت‌های برآورد

• تأخیر در دسترسی قانونی به منابع، قالب‌ها یا وکلای Reviewer مستقیماً Critical Path AI را متوقف می‌کند.

• انتخاب سرویس پرداخت، پیامک، ویدیو، امضای دیجیتال یا استعلام وکیل ممکن است نیازمند قرارداد، مجوز یا زمان تأمین باشد.

• کیفیت OCR فارسی و اسناد اسکن‌شده می‌تواند دامنه تحلیل فایل را محدود کند.

• تغییر مدل LLM یا محل میزبانی نیازمند Security/Privacy Reassessment است.

• دامنه B2B بدون Tenant Isolation و سیاست نگهداری مستقل نباید با میان‌بر وارد MVP شود.

۶. روش اولویت‌بندی و کنترل Scope

۶.۱ سطوح اولویت

| اولویت | تعریف | قاعده |
| --- | --- | --- |
| P0 | ایمنی، قانون، امنیت یا Critical Journey | حذف یا انتقال آن Release را متوقف می‌کند. |
| P1 | ارزش اصلی و تمایز محصول | باید در Baseline باشد؛ انتقال نیازمند Product/Legal approval. |
| P2 | بهبود تجربه یا رشد | در صورت ظرفیت و پس از P0/P1. |
| P3 | آزمایشی یا راحتی | اولین گزینه برای De-scope. |

۶.۲ مدل امتیازدهی پیشنهادی

| معیار | وزن | پرسش |
| --- | --- | --- |
| کاهش ریسک حقوقی/اعتماد | ۲۵٪ | آیا نبود آن می‌تواند آسیب یا ادعای گمراه‌کننده ایجاد کند؟ |
| اثر بر Journey اصلی | ۲۵٪ | آیا کاربر بدون آن به نتیجه قابل فروش می‌رسد؟ |
| اثر تجاری | ۱۵٪ | آیا درآمد، تبدیل یا حفظ کاربر را فعال می‌کند؟ |
| وابستگی و بازکنندگی | ۱۵٪ | آیا چند Epic دیگر را ممکن می‌کند؟ |
| شواهد و تقاضا | ۱۰٪ | آیا تحقیق، داده یا مشتری طراحی آن را تأیید کرده است؟ |
| هزینه و پیچیدگی معکوس | ۱۰٪ | آیا ارزش در برابر Effort و ریسک مناسب است؟ |

۶.۳ قواعد جلوگیری از Scope Creep

• هر Feature جدید باید ID، Owner، Release، Legal Risk، Dependency و Acceptance Criteria داشته باشد.

• Feature بدون داده/منبع/عملیات پشتیبان وارد Sprint ساخت نمی‌شود.

• افزودن P1 جدید در میانه Release مستلزم حذف یا انتقال Feature هم‌وزن است.

• قابلیت‌های Future در UI عمومی وعده قطعی زمانی نمی‌گیرند؛ فقط «به‌زودی» با تأیید تجاری مجاز است.

• قابلیت پرریسک ابتدا PILOT و Feature-Flagged است؛ عمومی شدن تصمیم مستقل می‌خواهد.

• هر De-scope باید اثر بر Journey، داده و قرارداد API را بررسی کند.

۷. نقشه کلی Releaseها

| Release | Journey/بازار | قابلیت شاخص | درآمد | ریسک اصلی |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R0 | تیم داخلی | تصمیم‌های Legal/Data/AI/Architecture | ندارد | ابهام و Rework |
| R1 | دعوتی داخلی/همکار | مشاوره، قرارداد و رزرو End-to-End | تست/صفر | کیفیت و داده |
| R2 | Beta محدود | پرداخت واقعی، وکیل واقعی، Citation و Support | محدود | اعتماد و عملیات |
| R3 | عموم B2C | Core Product عمومی | پرداخت موردی/اشتراک ساده/کمیسیون | مقیاس و Incident |
| R4 | کاربر حرفه‌ای و وکیل | پرونده، تحلیل سند و Workflow حرفه‌ای | اشتراک حرفه‌ای | پیچیدگی و محرمانگی |
| R5 | شرکت/استارتاپ | Workspace سازمانی و CLM پایه | B2B Subscription | Tenant Isolation و SLA |
| R6 | اکوسیستم | API، موبایل، Integration و Automation | Platform/API | حاکمیت و وابستگی بیرونی |

۸. Release R0: حاکمیت و پایه تصمیم

R0 — Governance & Design Baseline

| مولفه | تعریف |
| --- | --- |
| هدف انتشار | حذف ابهامات بحرانی پیش از سرمایه‌گذاری سنگین و ایجاد Baseline قابل تحویل به طراحی و مهندسی. |
| مخاطب | تیم محصول، حقوقی، طراحی، امنیت، معماری و عملیات. |
| بازه برآوردی | ۴ تا ۶ هفته |
| سطح بلوغ | C0–C1 |
| مدل عملیات | جلسات تصمیم هفتگی، Decision Log و مدیریت نسخه اسناد. |
| ریسک غالب | تصمیم‌گیری دیرهنگام، فرضیات حل‌نشده و طراحی بر اساس UI بدون عملیات. |

قابلیت‌های داخل محدوده

• تصویب Product Vision، Jurisdiction، Role/RBAC و همین Release Baseline.

• انتخاب ۳ تا ۵ حوزه حقوقی نخست و تعیین L0–L4 برای هر Journey.

• تعریف منابع قانونی رسمی، Pipeline ingestion، نسخه‌بندی و Citation Policy.

• تدوین PRD سطح Epic، Sitemap، User Flow و Prototype سه Journey MVP.

• تصمیم Make/Buy برای Auth، Payment، Video، Object Storage، SMS و LLM.

• معماری Target، Threat Model اولیه، Data Classification و Data Retention Draft.

• تعریف Golden Dataset، روش Human Review و معیار توقف AI.

• تعریف مدل درآمد اولیه، Refund Policy و چارچوب کمیسیون.

• برنامه احراز وکیل، تعارض منافع، شکایت و پاسخ‌گویی.

خارج از محدوده این انتشار

• پیاده‌سازی کامل محصول، توسعه همه حوزه‌های حقوقی، اپ موبایل و اتصال رسمی قضایی.

• انتخاب قطعی قابلیت‌هایی که وابسته به قرارداد یا مجوز حل‌نشده‌اند.

شرایط ورود و خروج

| نوع گیت | شرط |
| --- | --- |
| ورود | تأیید Sponsor و دسترسی به Legal Lead و تیم هسته. |
| خروج | تمام تصمیم‌های P0 دارای Owner و Approval؛ Prototype تست‌شده؛ معماری و Backlog R1 آماده؛ هیچ Blocker حقوقی بدون برنامه وجود ندارد. |

۹. Release R1: Private Alpha

R1 — Private Alpha

| مولفه | تعریف |
| --- | --- |
| هدف انتشار | اثبات سه Journey اصلی با کاربران دعوتی و ایجاد حلقه سنجش کیفیت AI و عملیات. |
| مخاطب | کارکنان، وکلای شریک، ۳۰ تا ۱۰۰ کاربر دعوتی و تست‌کنندگان قراردادی. |
| بازه برآوردی | ۸ تا ۱۰ هفته پس از R0 |
| سطح بلوغ | C2 |
| مدل عملیات | پشتیبانی دستی High-touch، بررسی روزانه لاگ AI و جلسه هفتگی Legal Review. |
| ریسک غالب | نشت داده، Citation اشتباه، تجربه onboarding پیچیده و وابستگی زیاد به عملیات دستی. |

قابلیت‌های داخل محدوده

• ثبت‌نام/ورود، پروفایل، Consent و RBAC پایه.

• داشبورد کاربر با Consultation، Contract Draft و Appointment.

• مشاوره AI در ۲ تا ۳ حوزه کم‌ریسک با Streaming، Citation، Risk Label و Feedback.

• RAG نسخه‌دار و Admin ساده برای Source ingestion و Disable کردن منبع.

• قراردادساز با ۳ تا ۴ قالب کنترل‌شده و خروجی Draft PDF/Word.

• ثبت‌نام و احراز دستی وکیل، پروفایل، تخصص و Availability.

• جست‌وجو/پیشنهاد وکیل، رزرو آزمایشی، پیام امن و بارگذاری فایل.

• پرداخت Sandbox یا مبلغ آزمایشی؛ Ledger اولیه و Audit.

• پنل عملیات برای مشاهده وضعیت، نه دسترسی آزاد به محتوای پرونده.

• Observability، Feature Flag، Kill Switch و Runbook خطای AI.

خارج از محدوده این انتشار

• عرضه عمومی، SEO گسترده، اشتراک سازمانی، مدیریت کامل پرونده، امضای دیجیتال رسمی.

• تحلیل اسناد پیچیده، پرونده کیفری فعال، تخمین شانس موفقیت یا ارسال رسمی.

شرایط ورود و خروج

| نوع گیت | شرط |
| --- | --- |
| ورود | R0 approved؛ Dataset و منابع اولیه آماده؛ Prototype usability pass؛ زیرساخت Dev/Staging. |
| خروج | سه Journey با نرخ تکمیل قابل اندازه‌گیری؛ صفر دسترسی بحرانی؛ پاسخ‌های AI حداقل معیار داخلی را پاس کنند؛ Runbook و Rollback تست شود. |

۱۰. Release R2: Closed Beta

R2 — Closed Beta

| مولفه | تعریف |
| --- | --- |
| هدف انتشار | اعتبارسنجی محصول با پول و داده واقعی، بدون تعهد مقیاس عمومی. |
| مخاطب | ۵۰۰ تا ۲٬۰۰۰ کاربر تأییدشده و ۳۰ تا ۱۰۰ وکیل احراز‌شده. |
| بازه برآوردی | ۶ تا ۸ هفته |
| سطح بلوغ | C3 |
| مدل عملیات | Beta agreement، Support hours مشخص، Release monitoring روزانه و Feature Flag per cohort. |
| ریسک غالب | Chargeback، عدم تعادل عرضه وکیل، هزینه AI، شکایت حقوقی و رشد سریع‌تر از عملیات. |

قابلیت‌های داخل محدوده

• پرداخت واقعی، Refund، کمیسیون و تسویه کنترل‌شده.

• MFA/Step-up برای اقدامات حساس و Device/Session Management.

• گسترش مشاوره به ۴ تا ۵ حوزه با Triage و Human Escalation.

• نمایش دقیق منبع، تاریخ اعتبار، نسخه و امکان گزارش Citation.

• قراردادساز ۶ تا ۸ قالب، نسخه‌بندی، مقایسه و تحلیل ریسک محدود.

• Conflict Check اولیه پیش از اشتراک پرونده با وکیل.

• تقویم، یادآور، لغو/جابجایی و سیاست No-show.

• پشتیبانی، شکایت، SLA داخلی، Escalation و Dashboard عملیات.

• تست نفوذ، تست Prompt Injection، Backup/Restore و Incident Drill.

• Analytics قیف، Trust Metrics، AI Quality Metrics و Cohort retention.

خارج از محدوده این انتشار

• دسترسی آزاد عموم، SSO سازمانی، پرونده پیشرفته، E-signature رسمی و API عمومی.

• خودکارسازی پرونده‌های L3/L4 بدون Review.

شرایط ورود و خروج

| نوع گیت | شرط |
| --- | --- |
| ورود | Alpha Exit pass؛ Payment/Legal contracts ready؛ Support staffing؛ Security baseline. |
| خروج | Paid Journey پایدار؛ Refund و شکایت قابل انجام؛ AI hallucination/unsafe rate زیر آستانه مصوب؛ تست نفوذ P0/P1 بسته شده. |

۱۱. Release R3: Public MVP

R3 — Public MVP

| مولفه | تعریف |
| --- | --- |
| هدف انتشار | عرضه عمومی محصول هسته برای بازار ایران با دامنه حقوقی محدود، اعتماد قابل مشاهده و مدل درآمد روشن. |
| مخاطب | کاربران شخصی و کسب‌وکارهای کوچک؛ وکلای احراز‌شده. |
| بازه برآوردی | ۴ تا ۶ هفته Hardening و Rollout پس از Beta |
| سطح بلوغ | C4 |
| مدل عملیات | Canary ۵٪، سپس ۲۵٪، ۵۰٪ و ۱۰۰٪؛ War Room در هفته اول؛ Status page و Incident comms. |
| ریسک غالب | افزایش بار، سوءاستفاده، انتظارات حقوقی نامتناسب، هزینه پشتیبانی و لطمه برند. |

قابلیت‌های داخل محدوده

• وب‌سایت عمومی، معرفی خدمات، قیمت، FAQ، شرایط و حریم خصوصی.

• ثبت‌نام عمومی، OTP/Email، Consent Center و مدیریت حساب.

• مشاوره AI محدود به حوزه‌های تصویب‌شده با Citation و Escalation.

• قراردادساز عمومی با قالب‌های تأییدشده و خروجی قابل ویرایش.

• دایرکتوری وکیل، فیلتر تخصص/هزینه/زمان، رزرو و پرداخت.

• پیام امن، فایل، یادآور و لینک جلسه آنلاین.

• پنل وکیل برای درخواست، زمان، قیمت، جلسه و تسویه.

• اشتراک پایه یا بسته اعتباری در صورت تأیید مدل قیمت.

• پنل مدیریت برای کاربر، وکیل، شکایت، پرداخت، منابع و Feature Flag.

• Audit، Monitoring، Rate Limit، Backup، DR پایه و Incident Response.

• Accessibility، RTL، Mobile Web و مرورگرهای هدف.

خارج از محدوده این انتشار

• مدیریت کامل دعاوی، ثبت در مراجع، اپ موبایل Native، Marketplace باز بدون احراز.

• تخمین شانس پرونده، تصمیم قضایی خودکار، مشاوره قطعی یا جایگزینی وکیل.

شرایط ورود و خروج

| نوع گیت | شرط |
| --- | --- |
| ورود | Beta metrics approved؛ همه G0–G7 pass؛ Terms/Privacy/Refund published؛ On-call ready. |
| خروج | Canary و Rollout عمومی بدون P0/P1؛ SLA و Support پایدار؛ KPIهای اعتماد و تبدیل قابل مشاهده؛ Rollback اثبات‌شده. |

۱۲. Release R4: Version 1 Professional

R4 — Version 1 Professional

| مولفه | تعریف |
| --- | --- |
| هدف انتشار | تبدیل LEGALIR از سرویس تراکنشی به فضای کار حقوقی مستمر برای کاربر و وکیل. |
| مخاطب | کاربران حرفه‌ای، فریلنسرها، کسب‌وکار کوچک و وکلا/مؤسسات. |
| بازه برآوردی | ۸ تا ۱۲ هفته |
| سطح بلوغ | C4 |
| مدل عملیات | SLA خدمات حرفه‌ای، review queue و capacity management. |
| ریسک غالب | پیچیدگی مجوز سطح پرونده، افزایش حجم فایل، انتظارات از تحلیل و هزینه Human Review. |

قابلیت‌های داخل محدوده

• Case Workspace: پرونده، Timeline، Participant، Task، Document و Status.

• تحلیل اسناد و قرارداد با استخراج بند، ریسک و پیشنهاد اصلاح.

• Human Review و Lawyer Review برای خروجی‌های L3 منتخب.

• نسخه‌بندی پیشرفته قرارداد، Comment، Approval و Renewal Reminder.

• پنل وکیل پیشرفته، Assistant/Team، Conflict Check و Workload.

• جلسه و پیام مرتبط با پرونده و Export تاریخچه مجاز.

• اشتراک حرفه‌ای، Quota، Invoice و گزارش مصرف.

• مرکز دانش و جست‌وجوی قوانین با پاسخ ساده و منبع.

• Template Management و Legal Content Workflow کامل‌تر.

• بهبود Personalization با Consent و بدون استفاده خارج از هدف.

خارج از محدوده این انتشار

• SSO/SCIM، چند Tenant Enterprise، Workflow سازمانی پیچیده و API عمومی.

• ارسال خودکار دادخواست/شکواییه یا انجام اقدام رسمی به نام کاربر.

شرایط ورود و خروج

| نوع گیت | شرط |
| --- | --- |
| ورود | MVP Product-Market evidence؛ Case Data Model approved؛ privacy/security review برای اسناد. |
| خروج | Case isolation و retention تست‌شده؛ document analysis quality pass؛ workload و support قابل مقیاس. |

۱۳. Release R5: Version 1.5 Business

R5 — Version 1.5 Business

| مولفه | تعریف |
| --- | --- |
| هدف انتشار | ارائه SaaS حقوقی پایه به سازمان‌ها با جداسازی Tenant و مدیریت قرارداد و درخواست حقوقی. |
| مخاطب | استارتاپ‌ها، SMEها و تیم‌های حقوقی کوچک/متوسط. |
| بازه برآوردی | ۱۰ تا ۱۴ هفته؛ Pilot با ۳ تا ۱۰ سازمان |
| سطح بلوغ | C4–C5 |
| مدل عملیات | Customer Success، Implementation checklist، support tier و release window سازمانی. |
| ریسک غالب | Custom scope، پیچیدگی قرارداد مشتری، داده تاریخی، integration debt و SLA سخت. |

قابلیت‌های داخل محدوده

• Organization/Tenant، عضویت، واحد، تیم، Role و Approval.

• Legal Request Intake و ارجاع به کارشناس/وکیل داخلی یا بیرونی.

• Contract Repository، Metadata، Obligation و Renewal Calendar.

• Workflow تأیید قرارداد و Template Library سازمانی.

• گزارش قراردادها، هزینه حقوقی، پرونده‌ها و SLA.

• SSO اختیاری، Domain verification و سیاست MFA سازمانی.

• Data export، Admin audit، retention و Legal Hold سازمانی.

• Billing سازمانی، Seat/Usage، Invoice و قرارداد SLA.

• Vendor/External Counsel access با Delegation محدود.

• API/Integration خصوصی برای Pilotهای تصویب‌شده.

خارج از محدوده این انتشار

• CLM کامل سازمان‌های بزرگ، ERP/HR/CRM integrations گسترده و Data Residency چندکشوری.

• اشتراک داده بین Tenantها یا دسترسی پلتفرم بدون Purpose/Approval.

شرایط ورود و خروج

| نوع گیت | شرط |
| --- | --- |
| ورود | Tenant architecture و enterprise threat model؛ مشتری Design Partner؛ قرارداد و DPA. |
| خروج | Tenant isolation مستقل تست شده؛ Pilot KPI و SLA پاس؛ onboarding/offboarding سازمانی و export کامل. |

۱۴. Release R6: Version 2 Platform

R6 — Version 2 Platform

| مولفه | تعریف |
| --- | --- |
| هدف انتشار | گسترش LEGALIR به پلتفرم قابل یکپارچه‌سازی و چندکاناله، پس از تثبیت Core و Governance. |
| مخاطب | سازمان‌های پیشرفته، شرکا، توسعه‌دهندگان و کاربران موبایل. |
| بازه برآوردی | ۱۲ هفته به بالا؛ Roadmap مستقل |
| سطح بلوغ | C5 |
| مدل عملیات | Platform ops، partner management، versioning و deprecation policy. |
| ریسک غالب | اکوسیستم ناهمگون، مسئولیت API consumer، vendor lock-in و افزایش سطح حمله. |

قابلیت‌های داخل محدوده

• API حقوقی و Developer Portal با Scope، Quota و Audit.

• Webhooks، Integration Framework و Connectorهای اولویت‌دار.

• اپ موبایل یا PWA پیشرفته بر اساس شواهد استفاده.

• Document Automation و Workflow قابل پیکربندی.

• Legal Research Workspace پیشرفته برای وکلا.

• Model routing، evaluation continuous و tenant-specific knowledge کنترل‌شده.

• امضای دیجیتال/الکترونیکی فقط پس از مدل حقوقی و شریک معتبر.

• تولید اسناد قضایی به‌صورت Draft و Human-reviewed در حوزه‌های تصویب‌شده.

• گسترش بازار یا حوزه قضایی فقط با Jurisdiction Pack مستقل.

• پژوهش تخمین Outcome به صورت Decision Support، نه وعده نتیجه، و فقط پس از اعتبارسنجی مستقل.

خارج از محدوده این انتشار

• اقدام خودکار در مرجع رسمی، تضمین نتیجه دعوا، فروش داده پرونده یا آموزش مدل بدون مبنای مجاز.

• گسترش کشور بدون منبع، وکیل محلی، Terms و Data Governance مستقل.

شرایط ورود و خروج

| نوع گیت | شرط |
| --- | --- |
| ورود | Core stable؛ API governance؛ business case؛ partner due diligence و legal approval. |
| خروج | Security certification target، SLA platform، sandbox، rate limit و developer support آماده. |

۱۵. محدوده حوزه‌های حقوقی بر حسب Release

فعال بودن یک حوزه به معنای مجاز بودن همه پاسخ‌ها نیست. سطح L0–L4، نوع سؤال، وجود مهلت، سند، دعوای فعال، وضعیت اضطراری و عنصر خارجی تعیین می‌کنند که پاسخ خودکار، محدود، Human-reviewed یا متوقف شود.

| حوزه | R1 Alpha | R2 Beta / R3 MVP | R4 V1 | R5+ | محدودیت اصلی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| قراردادهای عمومی و تجاری | L0–L2 محدود | GA محدود + قراردادساز | تحلیل و Review | CLM سازمانی | قالب و قانون نسخه‌دار؛ ادعای تضمین ممنوع. |
| کار و روابط استخدامی | L0–L1 | L0–L2 منتخب | L3 با Review | Policy سازمانی | اختلاف فعال و مهلت‌دار ارجاع. |
| شرکت‌ها و تجارت | L0–L1 | L0–L2 | L2–L3 منتخب | B2B | ثبت رسمی و تصمیم هیئت‌مدیره نیازمند کنترل. |
| چک و سفته | L0–L1 | L0–L2 | Workflow و سند | گزارش | مهلت و اقدام اجرایی حساس؛ هشدار اجباری. |
| اجاره و املاک | Prototype | PILOT L0–L2 | تحلیل اسناد | مخزن سازمانی | معامله رسمی و مالکیت خارج از اقدام خودکار. |
| خانواده | Triage فقط | Triage/Referral | L1–L2 محدود | — | خشونت، حضانت، طلاق و مهلت‌ها حساس. |
| کیفری | Triage/Referral | Triage/Referral | اطلاعات عمومی + Review | — | پرونده فعال و دفاع تخصصی خودکار نمی‌شود. |
| مالیات | خارج | اطلاعات عمومی محدود | PILOT با Reviewer | B2B محدود | محاسبه/اظهارنامه و مهلت رسمی پرریسک. |
| جرایم سایبری | Triage | L0–L1 | L2 منتخب | Policy سازمانی | حفظ ادله و گزارش فوری نیازمند راهنمای ایمن. |
| مهاجرت و عنصر خارجی | خارج | خارج/Referral | Research only | Jurisdiction Pack | قانون کشور مقصد و تحریم/پرداخت. |
| ثبت برند و مالکیت فکری | L0–L1 | L0–L2 | Draft/Review | Portfolio | ثبت رسمی و جست‌وجوی تعارض نیازمند منبع معتبر. |
| دادخواست/شکواییه/لایحه | خارج | خارج | PILOT Draft + Review | Workflow | ارسال رسمی و امضا خارج از خودکارسازی. |
| تخمین شانس موفقیت | ممنوع | ممنوع | Research فقط | Pilot مستقل احتمالی | Bias، کیفیت داده و گمراه‌کنندگی شدید. |

۱۶. وب‌سایت عمومی و رشد

وب‌سایت عمومی، محتوا و رشد (WEB)

ایجاد اعتماد اولیه، توضیح دقیق مرز AI و تبدیل بازدیدکننده به کاربر یا رزرو وکیل.

| مرحله | دامنه |
| --- | --- |
| MVP عمومی | Landing، خدمات، حوزه‌های پشتیبانی‌شده، قیمت، وکلا، FAQ، درباره، تماس، Terms/Privacy/Refund، ثبت‌نام و صفحات خطا. |
| نسخه ۱ حرفه‌ای | مرکز دانش، جست‌وجوی محتوای عمومی، مقایسه پلن، صفحات تخصصی حوزه، Content Governance و Review Date. |
| توسعه بعدی | Marketplace content، Partner pages، multilingual/jurisdiction packs و personalization محدود. |
| خارج از دامنه فعلی | ادعای «جایگزین وکیل»، تضمین نتیجه، نمایش رتبه‌بندی گمراه‌کننده و صفحات حوزه‌ای بدون منبع/Reviewer. |
| وابستگی‌ها | Brand/Design System، CMS، Legal Copy، SEO، Analytics و Consent. |
| ریسک و کنترل | تبلیغ گمراه‌کننده؛ همه ادعاها دارای Evidence Owner و تاریخ بازبینی. |
| مالک پیشنهادی | Growth Lead + Product Marketing + Legal Reviewer |

۱۷. هویت، Onboarding و رضایت

هویت، حساب، Consent و دسترسی (IAM)

ساخت هویت قابل اعتماد و کنترل‌پذیر برای داده حقوقی حساس.

| مرحله | دامنه |
| --- | --- |
| MVP عمومی | OTP/Email، پروفایل، Session، Consent نسخه‌دار، AAL1/AAL2، RBAC پایه، حذف/غیرفعال‌سازی حساب، ورود وکیل جداگانه. |
| نسخه ۱ حرفه‌ای | MFA policy، Device management، Delegation، Organization membership، recovery پیشرفته و access review. |
| توسعه بعدی | SSO/SCIM، passkey، enterprise policy و federation. |
| خارج از دامنه فعلی | اشتراک Credential، نقش Superuser پنهان، دسترسی پشتیبان به محتوای پرونده و ترکیب Plan با Permission. |
| وابستگی‌ها | RBAC/ABAC Doc، Identity provider، SMS/Email، Audit، Privacy policy. |
| ریسک و کنترل | Account takeover و اشتباه tenant؛ step-up و deny-by-default. |
| مالک پیشنهادی | Identity/Platform Lead + Security |

۱۸. مشاوره حقوقی AI

مشاوره حقوقی هوشمند (CONS)

جمع‌آوری مسئله، توضیح قابل فهم، ارائه منبع و مسیر اقدام بدون نمایش قطعیت کاذب.

| مرحله | دامنه |
| --- | --- |
| MVP عمومی | انتخاب حوزه، intake مرحله‌ای، chat streaming، خلاصه Facts، Missing Info، Citation، risk label، next steps، feedback، report و referral. |
| نسخه ۱ حرفه‌ای | Case-aware consultation، document context، human review، follow-up plan و saved legal brief. |
| توسعه بعدی | Voice، multimodal گسترده، personalization پیشرفته و proactive alerts. |
| خارج از دامنه فعلی | پاسخ قطعی، تضمین نتیجه، پنهان کردن عدم قطعیت، اقدام رسمی، یا پاسخ L4. |
| وابستگی‌ها | Legal Knowledge/RAG، L0–L4 router، safety policy، lawyer marketplace، analytics. |
| ریسک و کنترل | Hallucination، stale law، prompt injection و over-reliance؛ citation verification و escalation. |
| مالک پیشنهادی | AI Product Lead + Legal AI Lead |

۱۹. موتور دانش و RAG حقوقی

موتور دانش، منبع و Citation (KNW)

تأمین پاسخ‌های مستند، نسخه‌دار، قابل ردیابی و قابل توقف.

| مرحله | دامنه |
| --- | --- |
| MVP عمومی | Source registry، ingestion، chunking، metadata، effective date، authority، embedding/index، retrieval، citation renderer، disable/rollback. |
| نسخه ۱ حرفه‌ای | تعارض منابع، supersession، review workflow، legal taxonomy، search portal و quality dashboard. |
| توسعه بعدی | Knowledge graph، tenant knowledge، advanced research و automated change detection با review. |
| خارج از دامنه فعلی | استفاده از وب عمومی ناشناخته به‌عنوان منبع قطعی، overwrite بدون version و citation ساختگی. |
| وابستگی‌ها | Jurisdiction document، official sources، pipeline، vector DB، reviewer operations. |
| ریسک و کنترل | منبع منسوخ یا ناقص؛ Source owner، freshness SLA و kill switch. |
| مالک پیشنهادی | Legal Knowledge Owner + Data/AI Engineering |

۲۰. قراردادساز و مدیریت قرارداد

تولید، تحلیل و چرخه قرارداد (CTR)

تبدیل نیاز کاربر به Draft قابل فهم و قابل ویرایش با هشدار و نسخه‌بندی.

| مرحله | دامنه |
| --- | --- |
| MVP عمومی | انتخاب قالب، wizard، validation، clause assembly، preview، edit، PDF/Word، template version، disclaimer و audit. |
| نسخه ۱ حرفه‌ای | risk analysis، protective clause، compare versions، comments، review، archive و renewal reminder. |
| توسعه بعدی | CLM، obligations، approval workflow، e-signature integration و organization templates. |
| خارج از دامنه فعلی | امضای رسمی مستقل، اجرای قرارداد، تشخیص قطعی اعتبار و تولید آزاد بدون template/control. |
| وابستگی‌ها | Template library، legal reviewers، document generation، file storage و payment. |
| ریسک و کنترل | قالب نامعتبر و حذف شروط اجباری؛ template approval و domain restriction. |
| مالک پیشنهادی | Contract Product Owner + Legal Content Lead |

۲۱. مارکت‌پلیس و احراز وکیل

وکیل، تخصص، احراز و Match (LAW)

اتصال کاربر به متخصص واقعی با شفافیت، احراز و کنترل تعارض.

| مرحله | دامنه |
| --- | --- |
| MVP عمومی | درخواست عضویت، احراز دستی، پروفایل، تخصص، شهر/زبان، قیمت، availability، status، search/filter و rating پس از خدمت. |
| نسخه ۱ حرفه‌ای | مؤسسه، دستیار، team، advanced matching، workload، re-verification و complaint score. |
| توسعه بعدی | External counsel network، enterprise panel و referral marketplace. |
| خارج از دامنه فعلی | نمایش وکیل تأییدنشده، فروش رتبه پنهان، دسترسی قبل از conflict/consent و ادعای سابقه غیرقابل اثبات. |
| وابستگی‌ها | Verification ops، RBAC، appointment، payment، conflict workflow و legal terms. |
| ریسک و کنترل | جعل هویت وکیل، تعلیق پروانه، سوگیری رتبه؛ periodic recheck و appeal. |
| مالک پیشنهادی | Lawyer Operations Lead + Legal Compliance |

۲۲. رزرو، پیام و جلسه

Appointment، Secure Messaging و Session (COM)

تکمیل امن خدمت انسانی از انتخاب زمان تا جلسه و پیگیری.

| مرحله | دامنه |
| --- | --- |
| MVP عمومی | slot، booking، timezone Iran، reminder، cancel/reschedule، secure chat، file، meeting link و post-session rating. |
| نسخه ۱ حرفه‌ای | case-linked communication، notes، task، no-show، escalation و recording consent policy. |
| توسعه بعدی | native video، transcription controlled و collaborative session. |
| خارج از دامنه فعلی | ضبط مخفی، لینک عمومی دائمی، ارسال فایل بدون ACL و ارتباط خارج از consent. |
| وابستگی‌ها | Calendar، notification، video provider، storage، payment و RBAC. |
| ریسک و کنترل | افشای فایل، no-show و قطع سرویس؛ expiring link و recovery flow. |
| مالک پیشنهادی | Service Operations + Communication Engineering |

۲۳. پرداخت، اشتراک و تسویه

درآمد، پرداخت، Refund و Settlement (PAY)

پرداخت شفاف و قابل رسیدگی برای قرارداد، AI، رزرو و کمیسیون.

| مرحله | دامنه |
| --- | --- |
| MVP عمومی | payment intent، callback validation، receipt، order، refund basic، commission rule، lawyer balance، settlement approval و audit. |
| نسخه ۱ حرفه‌ای | subscription، quota، coupon، invoice، chargeback workflow، tax/official invoice configuration و payout reconciliation. |
| توسعه بعدی | B2B billing، seat/usage، credit، wallet و multi-provider routing. |
| خارج از دامنه فعلی | ذخیره داده کارت، تسویه خودکار بدون کنترل، تغییر قیمت پس از رزرو و خودتأییدی مالی. |
| وابستگی‌ها | Payment provider، terms/refund، finance ops، ledger و SoD. |
| ریسک و کنترل | دوباره‌پرداخت، callback spoof و خطای تسویه؛ idempotency و maker-checker. |
| مالک پیشنهادی | Payments Lead + Finance Operations |

۲۴. فضای کار کاربر و مدیریت پرونده

Workspace، پرونده، سند و Timeline (CASE)

نگهداری منظم و محرمانه تعاملات حقوقی و تبدیل خدمات پراکنده به سابقه قابل پیگیری.

| مرحله | دامنه |
| --- | --- |
| MVP عمومی | در MVP فقط داشبورد Consultation/Contract/Appointment و فایل‌های مرتبط؛ Case ساده در Feature Flag. |
| نسخه ۱ حرفه‌ای | Case، participants، roles، timeline، task، event، document version، status، reminder و lawyer collaboration. |
| توسعه بعدی | workflow قابل پیکربندی، legal hold، evidence chain، court calendar integration و cross-case analytics. |
| خارج از دامنه فعلی | اشتراک پیش‌فرض، حذف بی‌اثر Audit، تغییر سند اصلی و دسترسی کارکنان داخلی بدون Purpose. |
| وابستگی‌ها | RBAC/ABAC، storage، audit، notification، retention و legal hold. |
| ریسک و کنترل | نشت پرونده و over-sharing؛ resource ACL و consent-aware sharing. |
| مالک پیشنهادی | Case Management Product Owner + Security |

۲۵. پنل وکیل و مؤسسه

پنل حرفه‌ای وکیل (LWP)

مدیریت درخواست، زمان، خدمت، درآمد و کیفیت بدون افشای غیرضروری.

| مرحله | دامنه |
| --- | --- |
| MVP عمومی | profile، verification status، request inbox، accept/decline، calendar، pricing، chat، document، income و settlement status. |
| نسخه ۱ حرفه‌ای | case workspace، assistant/team، conflict check، workload، templates، private notes و service analytics. |
| توسعه بعدی | firm admin، matter management، enterprise counsel network و API. |
| خارج از دامنه فعلی | دسترسی به همه کاربران، دانلود انبوه، پذیرش بدون conflict و مشاهده notes وکیل دیگر. |
| وابستگی‌ها | Lawyer roles، payment، case ACL، appointment و operations. |
| ریسک و کنترل | تعارض منافع و خروج وکیل؛ offboarding، transfer و audit. |
| مالک پیشنهادی | Professional Product Lead + Lawyer Operations |

۲۶. فضای سازمانی B2B

Organization Workspace و Legal Ops (ORG)

مدیریت درخواست، قرارداد و خدمت حقوقی برای شرکت با جداسازی کامل Tenant.

| مرحله | دامنه |
| --- | --- |
| MVP عمومی | خارج از MVP؛ فقط Organization lead capture و design partner discovery. |
| نسخه ۱ حرفه‌ای | در R5: tenant، member، role، request intake، contract repository، approval، report، billing و external counsel. |
| توسعه بعدی | SSO/SCIM، DLP، advanced CLM، integration، data residency و custom policy. |
| خارج از دامنه فعلی | ساخت pseudo-tenant با filter UI، دسترسی owner به همه محتوای محرمانه بدون policy و custom feature بی‌قانون. |
| وابستگی‌ها | Tenant architecture، RBAC/ABAC، billing، audit، retention و customer success. |
| ریسک و کنترل | Cross-tenant leak و customization debt؛ dedicated tests و configuration governance. |
| مالک پیشنهادی | B2B Product Lead + Enterprise Architecture |

۲۷. پنل مدیریت و عملیات

Admin، Operations و Governance Console (ADM)

اجرای امن عملیات کاربر، وکیل، دانش، AI، پرداخت، شکایت و Incident با کمترین دسترسی.

| مرحله | دامنه |
| --- | --- |
| MVP عمومی | user status، lawyer verification، appointment/payment status، complaint، source status، feature flag، audit lookup redacted و support ticket. |
| نسخه ۱ حرفه‌ای | maker-checker، content workflow، AI eval، access review، policy management، incident console و export approval. |
| توسعه بعدی | enterprise admin delegation، compliance evidence portal و automated control monitoring. |
| خارج از دامنه فعلی | Universal data viewer، تغییر Audit، reset بدون احراز، export انبوه و self-approval. |
| وابستگی‌ها | Internal roles/SoD، break-glass، logging، alerting و operations runbook. |
| ریسک و کنترل | Insider threat؛ JIT، purpose code، redaction و independent review. |
| مالک پیشنهادی | Operations Platform Lead + Security/Compliance |

۲۸. امنیت، حریم خصوصی، انطباق و اعتماد

Trust، Security و Compliance Controls (TRUST)

حفاظت از داده حقوقی و اثبات کنترل‌پذیری محصول.

| مرحله | دامنه |
| --- | --- |
| MVP عمومی | TLS، encryption at rest، secrets، RBAC/ABAC، audit، rate limit، malware scan، signed URL، backup، consent، privacy request، incident response و AI guardrail. |
| نسخه ۱ حرفه‌ای | DLP، legal hold، access review، advanced retention، vendor risk، security dashboard و DR test. |
| توسعه بعدی | enterprise controls، certification targets، regional deployment و customer-managed keys در صورت نیاز. |
| خارج از دامنه فعلی | لاگ محتوای حساس، کلید در کد، دسترسی دائمی admin، آموزش مدل بدون مجوز و backup آزمایش‌نشده. |
| وابستگی‌ها | Architecture، IAM، storage، DevOps، legal/privacy و vendor contracts. |
| ریسک و کنترل | نشت داده و توقف اعتماد؛ defense-in-depth، monitoring و breach playbook. |
| مالک پیشنهادی | Security Lead + Privacy/Compliance Owner |

۲۹. اعلان، تحلیل، گزارش و یکپارچه‌سازی

Notification، Analytics و Integration Platform (PLT)

پشتیبانی از Journey، سنجش نتیجه و اتصال کنترل‌شده به سرویس‌های بیرونی.

| مرحله | دامنه |
| --- | --- |
| MVP عمومی | in-app/SMS/email، preference، transactional events، product analytics، AI metrics، payment/video adapters و webhook داخلی. |
| نسخه ۱ حرفه‌ای | reporting، cohort، experiment، export، event schema و organization reporting. |
| توسعه بعدی | public API، webhooks، connectors، developer portal و mobile push. |
| خارج از دامنه فعلی | ارسال محتوای حساس در SMS، analytics بدون minimization، raw prompt در ابزار ثالث و integration بدون vendor review. |
| وابستگی‌ها | Event architecture، consent، vendor assessment، data warehouse و observability. |
| ریسک و کنترل | نشت از telemetry و vendor outage؛ redaction، circuit breaker و fallback. |
| مالک پیشنهادی | Platform/Product Analytics Lead |

۳۰. فعال‌سازی نقش‌ها در Releaseها

فعال شدن نقش فقط به معنای ساخت صفحه نیست؛ احراز، permission، audit، lifecycle، support و test آن نقش باید آماده باشد. نقش‌های زیر خلاصه‌اند و تعریف کامل در سند RBAC قرار دارد.

| نقش | R1 | R2/R3 | R4 | R5 | محدودیت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Guest | مشاهده محدود | عمومی | عمومی | عمومی | بدون داده شخصی/پرونده. |
| Personal User | دعوتی | GA | GA+ | GA+ | SELF و Consent. |
| Paid Subscriber | — | اختیاری | GA | GA | Entitlement نه Permission. |
| Lawyer Applicant | فعال | فعال | فعال | فعال | تا تأیید، پذیرش پرونده ممنوع. |
| Verified Lawyer | دعوتی | GA | GA+ | External Counsel | CASE/ASSIGNED + conflict. |
| Lawyer Assistant | — | محدود Pilot | GA | GA | Delegation و expiry. |
| Firm Admin | — | — | Pilot | GA | مدیریت تیم نه محتوای همه پرونده‌ها. |
| Organization Owner/Admin | — | — | Prototype | GA | Tenant admin و SoD. |
| Legal Manager/Specialist | — | — | Design Partner | GA | Tenant/Unit scope. |
| Org Requester/Approver | — | — | — | GA | Workflow scope. |
| Org Finance/Auditor | — | — | — | GA | مالی/گزارش redacted. |
| Support Agent | محدود | فعال | فعال | فعال | Redacted/JIT؛ بدون پرونده. |
| Lawyer Verification Ops | فعال | فعال | فعال | فعال | عدم خودتأییدی. |
| Legal Content Reviewer | فعال | فعال | فعال | فعال | Source/template scope. |
| AI Evaluator | فعال | فعال | فعال | فعال | Dataset redacted/approved. |
| Finance Ops | Sandbox | فعال | فعال | فعال | Maker-checker. |
| Security/Incident | فعال | فعال | فعال | فعال | Break-glass و audit. |
| Privacy/Compliance | فعال | فعال | فعال | فعال | Purpose-specific access. |
| Platform Admin | فعال | فعال | فعال | فعال | No hidden superuser. |
| API Client / Service Principal | داخلی | داخلی | داخلی | Private API | Least privilege و rotation. |

۳۱. وابستگی‌ها و مسیر بحرانی

۳۱.۱ مسیر بحرانی MVP

| ترتیب | خروجی | وابسته به | Blocker نمونه |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱ | Legal domain + source policy | Jurisdiction approval | منبع یا مرز پاسخ نامشخص. |
| ۲ | Identity/RBAC/Audit foundation | Architecture + RBAC | نبود ownership/tenant model. |
| ۳ | Knowledge ingestion + citation | Source policy + data pipeline | کیفیت PDF/OCR یا metadata ناقص. |
| ۴ | Consultation engine + safety router | Knowledge + L0–L4 | eval threshold تعریف نشده. |
| ۵ | Contract templates + generator | Legal reviewers + document engine | قالب تأییدنشده. |
| ۶ | Lawyer verification + marketplace | Operations + legal terms | روش استعلام یا dispute حل‌نشده. |
| ۷ | Payment + booking + communication | Provider contracts + ledger | refund/settlement policy. |
| ۸ | Admin/support/security operations | همه دامنه‌ها | عدم تفکیک وظایف. |
| ۹ | Beta evidence + release gates | QA/Security/AI/Operations | P0/P1 باز یا no rollback. |

۳۱.۲ وابستگی‌های Make/Buy

| قابلیت | گزینه اولیه | تصمیم لازم تا | معیار |
| --- | --- | --- | --- |
| Authentication/OTP | Provider + abstraction | R0 | امنیت، پایداری، هزینه، داده و fallback. |
| Payment | درگاه معتبر + adapter | R0/R1 | callback، refund، settlement و SLA. |
| Video | لینک سرویس ثالث | R1 | حریم خصوصی، recording، کیفیت و هزینه. |
| Object Storage | S3-compatible/approved | R0 | encryption، signed URL، backup و locality. |
| LLM | Gateway چندارائه‌دهنده | R0 | data policy، quality، latency، cost و failover. |
| Vector/Search | Managed یا self-hosted | R0 | فارسی، filter، backup، version و scale. |
| Document generation | Library/service | R1 | RTL، Word/PDF fidelity و template control. |
| Malware scanning | Engine/service | R1 | file types، latency و quarantine. |
| Email/SMS | Provider adapters | R0 | delivery، privacy، rate limit و cost. |

۳۲. خروجی‌های UX/UI هر Release

| Release | خروجی‌های طراحی اجباری |
| --- | --- |
| R0 | IA، Sitemap، Journey Map، Wireframe، Prototype سه Journey، content hierarchy، trust patterns و design tokens پایه. |
| R1 | Responsive UI برای auth، dashboard، consultation، contract wizard، lawyer list/profile، booking، chat، lawyer/admin basic. |
| R2 | Payment/refund، consent center، MFA، complaint، error/recovery، risk/citation states، operations flows و empty/loading/offline. |
| R3 | Public marketing، pricing، SEO pages، accessibility pass، mobile web، onboarding عمومی، status/incident messaging و analytics tags. |
| R4 | Case workspace، document viewer/analysis، compare، review queue، lawyer team و professional subscription. |
| R5 | Organization switcher، tenant admin، request workflow، contract repository، approvals، reports و enterprise onboarding. |
| R6 | Developer portal، API keys، integration setup، mobile/PWA و configurable workflows. |

۳۲.۱ Screen State الزامی

• Loading، Empty، Partial، Success، Validation Error، Provider Error، Timeout و Retry.

• Unauthorized، Forbidden، Consent Missing، Verification Pending، Account Suspended و Session Expired.

• AI Low Confidence، No Citation، Stale Source، Human Review Required، Out of Scope و Emergency Referral.

• Payment Pending/Failed/Refunded، Lawyer Unavailable، No-show و dispute.

• File scanning، unsupported، infected، OCR low-quality و access revoked.

• Feature disabled، maintenance، incident و rollback-safe messaging.

۳۳. آمادگی معماری، داده، API و AI

| حوزه | R1 حداقل | R3 MVP | R4/R5 تکامل |
| --- | --- | --- | --- |
| Architecture | Modular monolith با domain boundaries | HA پایه، queue، cache و observability | scale-out، tenant controls و service extraction فقط با نیاز. |
| Database | user، role، consultation، document، lawyer، appointment، payment، audit | migration، backup/restore، retention jobs | case graph، organization، obligation و reporting. |
| API | versioned internal API + SSE | OpenAPI، idempotency، rate limit، error model | private/public API، webhook و deprecation. |
| File | signed URL، scan، metadata و ACL | quarantine، lifecycle و backup | version، legal hold، bulk controlled export. |
| AI | prompt registry، RAG، router، trace و eval | multi-model gateway، guardrail، monitoring و rollback | human review، tenant context، continuous eval. |
| Knowledge | source registry و version | freshness workflow و conflict handling | change detection، research workspace و knowledge graph. |
| Security | RBAC، secrets، encryption، audit | SAST/DAST، pen test، incident/DR | enterprise policy، SSO و compliance evidence. |
| Analytics | event schema و product metrics | funnel، quality، trust و finance | tenant reporting، experimentation و cost attribution. |

۳۴. تست و کیفیت بر حسب Release

| Release | حداقل تست |
| --- | --- |
| R0 | PRD review، threat modeling، prototype usability، legal scenario review و test plan. |
| R1 | Unit، integration، permission negative، happy-path E2E، AI golden set، citation verification، file/security smoke. |
| R2 | Payment sandbox/real، refund، concurrency، prompt injection، pen test، backup restore، incident drill، load baseline و accessibility. |
| R3 | regression کامل، canary، rollback، browser/device matrix، rate limit، abuse، operational game day و production monitoring. |
| R4 | case ACL combinatorial، document parsing benchmark، version integrity، human review SLA و data retention. |
| R5 | tenant isolation، SSO، org lifecycle، export، billing، legal hold، performance per tenant و enterprise UAT. |
| R6 | API contract، SDK، webhook retry، backward compatibility، mobile security و partner sandbox. |

۳۴.۱ معیار کیفیت AI اجباری

• Accuracy و legal correctness توسط وکیل Reviewer در Golden Dataset هر حوزه.

• Citation validity: منبع وجود دارد، متن مرتبط است، نسخه و تاریخ صحیح‌اند.

• Hallucination و unsupported claim rate زیر آستانه مصوب حوزه.

• Escalation recall برای سناریوهای L3/L4 و اضطراری باید بالا و مستقل تست شود.

• Prompt injection، data exfiltration و retrieval poisoning test.

• Consistency across paraphrases و عدم تغییر غیرقابل توضیح در model update.

• Latency، cost per successful journey و fallback behavior.

• Feedback/complaint loop با قابلیت rollback prompt/model/source.

۳۵. گیت‌های Go/No-Go

| گیت | مالک | شواهد لازم | No-Go نمونه |
| --- | --- | --- | --- |
| G0 — Product Scope | Product Owner | Scope baseline، Journey، owner، metrics | P0 مبهم یا Journey ناقص. |
| G1 — Legal/Jurisdiction | Legal Lead | حوزه، disclaimer، terms، source و escalation | ادعای غیرمجاز یا منبع نامعتبر. |
| G2 — Privacy/Data | Privacy Owner | data map، consent، retention، vendor review | پردازش بدون مبنا/رضایت یا export کنترل‌نشده. |
| G3 — Security | Security Lead | threat model، test، pen test، secrets، incident | P0/P1 باز، backup تست‌نشده یا access bypass. |
| G4 — AI Quality | AI + Legal | golden eval، citation، safety، rollback | unsafe/hallucination بیش از حد یا no kill switch. |
| G5 — Operations | Ops Lead | runbook، staffing، complaint، refund، escalation | مالک رخداد یا مسیر رسیدگی وجود ندارد. |
| G6 — Commercial | Business/Finance | price، contract، settlement، unit economics | قیمت/کمیسیون مبهم یا مالی غیرقابل تطبیق. |
| G7 — UX/Accessibility | Design/QA | UAT، RTL، accessibility، content review | مسیر اعتماد یا state خطا ناقص. |
| G8 — Engineering Reliability | Engineering Lead | SLO، load، monitoring، rollback، DR | عدم مشاهده‌پذیری یا release non-reversible. |

قاعده توقف رد هر یک از G1 تا G5 برای قابلیت P0/P1، انتشار آن قابلیت یا کل Release را متوقف می‌کند. پذیرش ریسک فقط با Risk Acceptance مکتوب، مالک، تاریخ انقضا و کنترل جبرانی مجاز است.

۳۶. شاخص‌های موفقیت و North Star

North Star پیشنهادی: «تعداد نتایج حقوقی قابل اعتماد تکمیل‌شده در ماه»؛ نتیجه زمانی شمارش می‌شود که کاربر به پاسخ مستند، Draft قرارداد قابل استفاده یا جلسه وکیل تکمیل‌شده برسد و رخداد اعتماد بحرانی نداشته باشد.

| دسته | شاخص نمونه | توضیح |
| --- | --- | --- |
| Activation | نرخ تکمیل اولین Journey | ثبت‌نام به اولین نتیجه در ۲۴ ساعت. |
| Trust | Citation helpfulness و verified answer rate | امتیاز کاربر + review حقوقی. |
| Safety | Unsafe response، missed escalation و complaint rate | به تفکیک حوزه و مدل. |
| Consultation | Completion، follow-up و lawyer referral conversion | کجا AI کافی نیست؟ |
| Contract | Wizard completion، edit/export و review request | قابلیت استفاده Draft. |
| Marketplace | search-to-book، acceptance، show rate و satisfaction | تعادل عرضه/تقاضا. |
| Revenue | GMV، take rate، subscription conversion و refund | با هزینه LLM و عملیات. |
| Retention | ۳۰/۹۰ روزه و repeat legal outcome | نه صرفاً بازگشت به صفحه. |
| Operations | verification TAT، ticket SLA، dispute resolution | ظرفیت خدمت. |
| Reliability | SLO، latency، error و provider fallback | تفکیک critical journey. |
| Security/Privacy | access violation، incident، export/delete SLA | صفر P0 هدف دائمی. |
| B2B | active org، contract coverage، request SLA و expansion | از R5 به بعد. |

۳۷. Rollout، عملیات و پشتیبانی

۳۷.۱ روش Rollout

• Feature Flag در سطح user cohort، role، domain، template، model و tenant.

• Internal dogfood → invited alpha → closed beta → canary → staged GA.

• Shadow evaluation برای مدل/منبع جدید پیش از پاسخ به کاربر.

• Canary metrics با threshold توقف خودکار یا دستی.

• Rollback شامل code، config، model، prompt، source index و template version.

• Communication plan برای incident، maintenance، limitation و correction.

۳۷.۲ عملیات روز عرضه

| موضوع | مالک | آمادگی |
| --- | --- | --- |
| On-call | Engineering/Security/AI | شیفت، escalation و channel مشخص. |
| Support | Customer Operations | macro، KB، access redacted و SLA. |
| Legal escalation | Legal Lead | queue، priority، response template و record. |
| Payment | Finance Ops | reconciliation، refund و provider contact. |
| Lawyer operations | Verification/Marketplace Ops | capacity، complaints و suspension. |
| Status/Communication | Incident Manager/Comms | status page، user notice و postmortem. |
| Metrics | Product/Analytics | dashboard real-time و anomaly alert. |

۳۸. Change Control و مدیریت انحراف

۳۸.۱ انواع تغییر

| نوع | نمونه | مسیر تصویب |
| --- | --- | --- |
| Backlog Detail | تغییر متن یا validation بدون اثر Scope | Product + Engineering. |
| Minor Scope | افزودن state یا گزارش کوچک | Product Owner؛ ثبت در Change Log. |
| Major Scope | حوزه حقوقی، نقش، provider، payment model | Product + Legal + Security + Engineering. |
| Release Move | انتقال P1 بین Releaseها | Steering Committee و تحلیل اثر. |
| Emergency Change | آسیب‌پذیری، قانون یا پاسخ AI خطرناک | Incident process؛ post-approval و retrospective. |
| Risk Acceptance | عرضه با کنترل ناقص موقت | مالک اجرایی + Legal/Security؛ تاریخ انقضا. |

۳۸.۲ اطلاعات اجباری Change Request

• شرح مسئله و دلیل تغییر؛ کاربر/مشتری یا شواهد.

• Feature ID، Release فعلی و Release پیشنهادی.

• اثر بر Legal Scope، RBAC، داده، امنیت، AI، UX، API و عملیات.

• Effort، dependency، گزینه‌های جایگزین و هزینه عدم انجام.

• Feature یا Scope قابل حذف برای حفظ ظرفیت.

• تصمیم، تأییدکنندگان، تاریخ و معیار بازنگری.

۳۹. ریسک‌ها و برنامه کاهش

| ریسک | احتمال/اثر | نشانه زودهنگام | کاهش |
| --- | --- | --- | --- |
| Scope چندمحصولی | زیاد/زیاد | Epicهای موازی بدون Journey کامل | سه Journey MVP و WONT صریح. |
| کیفیت منبع و AI | زیاد/بحرانی | Citation dispute و reviewer rejection | source governance، eval و escalation. |
| انتظار جایگزینی وکیل | متوسط/بحرانی | سؤال‌های قطعی و شکایت | copy، limits، risk label و referral. |
| نشت داده | کم/بحرانی | ACL anomaly یا export غیرعادی | ABAC، audit، DLP، pen test و incident. |
| کمبود وکیل | متوسط/زیاد | زمان رزرو بالا و decline | pilot city/domain، capacity و waitlist. |
| اقتصاد نامناسب AI | زیاد/زیاد | cost per outcome بالا | routing، caching، quota و pricing. |
| عملیات دستی پنهان | زیاد/متوسط | SLA افت و backlog ops | instrumentation، SOP و automation مرحله‌ای. |
| Provider lock-in/outage | متوسط/زیاد | عدم fallback | adapter، multi-provider و circuit breaker. |
| قانون/منبع منسوخ | متوسط/بحرانی | تعارض پاسخ با متن جدید | freshness SLA، change watch و disable. |
| B2B customization debt | زیاد/زیاد | feature اختصاصی per customer | configuration boundary و product council. |
| Timeline فشار سیاسی | زیاد/زیاد | پیشنهاد حذف security/test | release gates غیرقابل مذاکره. |
| عدم پذیرش UX | متوسط/زیاد | drop-off intake و distrust | research مداوم و progressive disclosure. |

۴۰. سناریوهای ظرفیت و تقویم پیشنهادی

تفسیر زمان این بازه‌ها تاریخ تعهدی نیستند. تقویم از زمان تأیید R0 و تشکیل تیم کامل شروع می‌شود. مراحل ممکن است تا حدی هم‌پوشان شوند، اما G1 تا G5 قابل فشرده‌سازی صوری نیستند.

| سناریو | تیم | Public MVP | V1 Professional | B2B Pilot | ریسک |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lean | ۱ Squad + منابع مشترک | حدود ۳۰–۴۰ هفته | ۴۶–۶۰ هفته | ۶۵+ هفته | Bus factor، عملیات دستی و تأخیر. |
| Recommended | ۲ Squad + Platform/Security مشترک | حدود ۲۲–۳۰ هفته | ۳۴–۴۴ هفته | ۴۸–۶۰ هفته | نیاز به هماهنگی و Legal capacity. |
| Accelerated | ۳ Squad + تیم عملیات/حقوقی کامل | حدود ۱۸–۲۴ هفته | ۲۸–۳۶ هفته | ۴۰–۵۰ هفته | هماهنگی، هزینه و خطر دوباره‌کاری. |
| Unsafe Compression | هر تیم با حذف Gate | ظاهراً کمتر | نامعتبر | نامعتبر | برای محصول حقوقی پذیرفته نیست. |

۴۰.۱ Milestoneهای تقویمی نسبی در سناریوی Recommended

| Milestone | بازه نسبی | خروجی |
| --- | --- | --- |
| M0 | هفته ۰–۶ | R0 baseline و تصمیم‌های P0. |
| M1 | هفته ۷–۱۶ | Private Alpha end-to-end. |
| M2 | هفته ۱۷–۲۴ | Closed Beta و پرداخت/عملیات واقعی. |
| M3 | هفته ۲۵–۳۰ | Public MVP staged GA. |
| M4 | هفته ۳۱–۴۴ | V1 Professional. |
| M5 | هفته ۴۵–۶۰ | B2B Design Partner و Pilot. |
| M6 | پس از اثبات KPI | V2 Platform roadmap مستقل. |

۴۱. تحویل به اسناد و مراحل بعدی

این سند Scope را تعیین می‌کند، اما برای ورود به ساخت باید به اسناد تفصیلی زیر تبدیل شود. ترتیب پیشنهادی، از جلوگیری از دوباره‌کاری و تولید یک Prompt اجرایی ناقص محافظت می‌کند.

| ترتیب | سند بعدی | ورودی از این سند | خروجی |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱ | User Journeys & Service Blueprints | سه Journey و Release Scope | مسیر کاربر، backstage و exception. |
| ۲ | PRD جامع MVP | P0/P1 و acceptance | نیازمندی functional/non-functional. |
| ۳ | Information Architecture & Screen Inventory | Modules/roles/releases | صفحات و stateها. |
| ۴ | Design System & UX Specification | trust/accessibility requirements | tokens و component rules. |
| ۵ | AI/RAG & Legal Knowledge Specification | CONS/KNW scope | workflow، prompts، evaluation و source model. |
| ۶ | Data Model & ERD | resource/role/module scope | entities، relations، retention. |
| ۷ | System Architecture & ADRs | dependencies و Make/Buy | components، infra و decisions. |
| ۸ | OpenAPI & Integration Contracts | Journey/API scope | endpoints، events و errors. |
| ۹ | Security & Privacy Specification | gates و trust controls | threat model و control catalog. |
| ۱۰ | Test Strategy & Release Checklist | quality/gates | test suites و evidence. |
| ۱۱ | Product Backlog | Feature Register | Epic، story، task و sequencing. |
| ۱۲ | Master Build Prompt | تمام اسناد مصوب | دستور مرحله‌ای Codex/SimoCode. |

پیوست الف: Feature Register

این رجیستر Baseline سطح Feature است. هر Feature در PRD باید User Story، business rule، error state، permission، telemetry و acceptance criteria تفصیلی دریافت کند.

| ID | قابلیت | انتشار نخست | اولویت | ریسک | وابستگی/یادداشت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WEB-001 | Landing و ارزش پیشنهادی | R3 Public MVP | P1 | متوسط | Legal copy و Design System. |
| WEB-002 | صفحات خدمات و حوزه‌های پشتیبانی‌شده | R3 Public MVP | P1 | زیاد | فقط حوزه‌های approved. |
| WEB-003 | قیمت‌گذاری و مقایسه پلن | R3 Public MVP | P1 | متوسط | مدل درآمد و refund. |
| WEB-004 | فهرست عمومی وکلا | R3 Public MVP | P1 | زیاد | LAW verification. |
| WEB-005 | Terms/Privacy/Refund/AI Notice | R2 Beta | P0 | بحرانی | Legal approval. |
| WEB-006 | مرکز دانش عمومی | R4 V1 | P2 | متوسط | Content governance. |
| WEB-007 | CMS با review date | R4 V1 | P2 | متوسط | Reviewer workflow. |
| IAM-001 | ثبت‌نام OTP/Email | R1 Alpha | P0 | زیاد | Provider + rate limit. |
| IAM-002 | پروفایل و چرخه حساب | R1 Alpha | P0 | زیاد | Data model. |
| IAM-003 | Consent نسخه‌دار | R1 Alpha | P0 | بحرانی | Privacy/legal copy. |
| IAM-004 | RBAC/ABAC پایه | R1 Alpha | P0 | بحرانی | RBAC document. |
| IAM-005 | MFA و Step-up | R2 Beta | P0 | زیاد | Identity provider. |
| IAM-006 | Device/Session management | R2 Beta | P1 | زیاد | Security. |
| IAM-007 | Delegation/representation | R4 V1 | P1 | زیاد | Legal validation. |
| IAM-008 | SSO/SCIM | R5 Business | P1 | زیاد | Enterprise architecture. |
| CONS-001 | انتخاب حوزه و intake | R1 Alpha | P0 | زیاد | Legal taxonomy. |
| CONS-002 | Chat streaming و state | R1 Alpha | P0 | متوسط | SSE/LLM gateway. |
| CONS-003 | پاسخ ساختاریافته | R1 Alpha | P0 | بحرانی | Prompt policy. |
| CONS-004 | Citation و source card | R1 Alpha | P0 | بحرانی | KNW pipeline. |
| CONS-005 | Risk label L0–L4 | R1 Alpha | P0 | بحرانی | Safety router. |
| CONS-006 | Human/lawyer escalation | R2 Beta | P0 | بحرانی | Marketplace + ops. |
| CONS-007 | Feedback/report response | R1 Alpha | P1 | زیاد | Review queue. |
| CONS-008 | Saved brief و follow-up | R4 V1 | P2 | متوسط | Case workspace. |
| KNW-001 | Source registry | R1 Alpha | P0 | بحرانی | Official sources. |
| KNW-002 | Ingestion/version/metadata | R1 Alpha | P0 | بحرانی | Data pipeline. |
| KNW-003 | Retrieval/filter/rerank | R1 Alpha | P0 | زیاد | Vector/search. |
| KNW-004 | Citation verification | R2 Beta | P0 | بحرانی | Eval service. |
| KNW-005 | Freshness و supersession | R2 Beta | P0 | بحرانی | Legal ops. |
| KNW-006 | Content review workflow | R4 V1 | P1 | زیاد | Admin/SoD. |
| KNW-007 | Search قوانین | R4 V1 | P1 | زیاد | Public/private UX. |
| CTR-001 | Template catalog | R1 Alpha | P0 | زیاد | Legal templates. |
| CTR-002 | Wizard و validation | R1 Alpha | P0 | زیاد | Schema/template. |
| CTR-003 | Clause assembly | R1 Alpha | P0 | بحرانی | Rules + AI limits. |
| CTR-004 | Edit/preview/export PDF/Word | R1 Alpha | P1 | متوسط | RTL document engine. |
| CTR-005 | Template/version audit | R1 Alpha | P0 | بحرانی | Audit/storage. |
| CTR-006 | Risk analysis محدود | R2 Beta | P1 | زیاد | Legal eval. |
| CTR-007 | Compare/comments/review | R4 V1 | P1 | متوسط | Version model. |
| CTR-008 | Renewal reminder | R4 V1 | P2 | کم | Notification. |
| CTR-009 | Organization repository/approval | R5 Business | P1 | زیاد | Tenant/workflow. |
| LAW-001 | Lawyer application | R1 Alpha | P0 | زیاد | Verification ops. |
| LAW-002 | Verification state machine | R1 Alpha | P0 | بحرانی | Legal/ops. |
| LAW-003 | Profile/specialty/price | R1 Alpha | P1 | زیاد | Claims evidence. |
| LAW-004 | Search/filter/match | R1 Alpha | P1 | متوسط | Taxonomy/availability. |
| LAW-005 | Rating/review after service | R2 Beta | P1 | زیاد | Anti-abuse. |
| LAW-006 | Conflict check | R2 Beta | P0 | بحرانی | Consent/case data. |
| LAW-007 | Lawyer re-verification/suspension | R2 Beta | P0 | بحرانی | Ops alerts. |
| LAW-008 | Firm/team/assistant | R4 V1 | P1 | زیاد | Delegation/RBAC. |
| COM-001 | Availability و slot | R1 Alpha | P1 | متوسط | Calendar. |
| COM-002 | Booking/cancel/reschedule | R1 Alpha | P0 | زیاد | Payment policy. |
| COM-003 | Secure chat | R1 Alpha | P0 | بحرانی | ACL/encryption. |
| COM-004 | File exchange | R1 Alpha | P0 | بحرانی | Storage/scan. |
| COM-005 | Meeting link/reminder | R1 Alpha | P1 | زیاد | Video/notification. |
| COM-006 | No-show/dispute workflow | R2 Beta | P1 | زیاد | Ops/refund. |
| PAY-001 | Order/payment intent/callback | R1 Alpha | P0 | بحرانی | Provider/idempotency. |
| PAY-002 | Receipt/ledger/audit | R1 Alpha | P0 | بحرانی | Finance data model. |
| PAY-003 | Refund | R2 Beta | P0 | زیاد | Policy + ops. |
| PAY-004 | Commission و lawyer balance | R2 Beta | P0 | زیاد | Commercial rules. |
| PAY-005 | Settlement maker-checker | R2 Beta | P0 | بحرانی | SoD. |
| PAY-006 | Subscription/quota | R3 Public MVP | P1 | متوسط | Pricing decision. |
| PAY-007 | B2B billing | R5 Business | P1 | زیاد | Contract/invoice. |
| CASE-001 | User dashboard | R1 Alpha | P0 | متوسط | Core entities. |
| CASE-002 | Simple case container | R3 Public MVP | P2 | زیاد | Feature flag. |
| CASE-003 | Case timeline/participants/status | R4 V1 | P0 | بحرانی | ACL/retention. |
| CASE-004 | Task/reminder | R4 V1 | P1 | کم | Notification. |
| CASE-005 | Document versioning | R4 V1 | P0 | زیاد | Storage/hash. |
| CASE-006 | Legal hold/export | R5 Business | P1 | بحرانی | Compliance. |
| LWP-001 | Lawyer request inbox | R1 Alpha | P0 | زیاد | Marketplace. |
| LWP-002 | Calendar/pricing/profile | R1 Alpha | P1 | متوسط | LAW/COM. |
| LWP-003 | Income/settlement view | R2 Beta | P1 | زیاد | PAY. |
| LWP-004 | Case workspace | R4 V1 | P0 | بحرانی | CASE ACL. |
| LWP-005 | Assistant/team workload | R4 V1 | P1 | زیاد | Delegation. |
| ORG-001 | Tenant/member/role | R5 Business | P0 | بحرانی | Tenant isolation. |
| ORG-002 | Legal request intake | R5 Business | P1 | زیاد | Workflow. |
| ORG-003 | Contract repository | R5 Business | P1 | زیاد | CTR/CASE. |
| ORG-004 | Approval workflow | R5 Business | P1 | زیاد | SoD. |
| ORG-005 | Reports/SLA | R5 Business | P1 | متوسط | Analytics. |
| ORG-006 | External counsel access | R5 Business | P0 | بحرانی | Delegation/conflict. |
| ADM-001 | User/lawyer status ops | R1 Alpha | P0 | زیاد | Internal RBAC. |
| ADM-002 | Source/template admin | R1 Alpha | P0 | بحرانی | Maker-checker. |
| ADM-003 | Complaint/support console | R2 Beta | P0 | زیاد | Redacted access. |
| ADM-004 | Payment/refund/settlement ops | R2 Beta | P0 | بحرانی | Finance SoD. |
| ADM-005 | Feature flag/kill switch | R1 Alpha | P0 | بحرانی | Config/audit. |
| ADM-006 | AI evaluation/review queue | R2 Beta | P0 | بحرانی | Dataset/privacy. |
| TRUST-001 | Encryption/secrets/TLS | R1 Alpha | P0 | بحرانی | Platform. |
| TRUST-002 | Audit log immutable | R1 Alpha | P0 | بحرانی | All domains. |
| TRUST-003 | File scan/signed URL | R1 Alpha | P0 | بحرانی | Storage. |
| TRUST-004 | Rate limit/abuse | R1 Alpha | P0 | زیاد | Gateway. |
| TRUST-005 | Backup/restore | R2 Beta | P0 | بحرانی | Infrastructure. |
| TRUST-006 | Incident response/DR | R2 Beta | P0 | بحرانی | Ops/security. |
| TRUST-007 | Privacy request/retention | R2 Beta | P0 | بحرانی | Legal/privacy. |
| TRUST-008 | DLP/access review | R4 V1 | P1 | زیاد | Security ops. |
| PLT-001 | Notification service/preferences | R1 Alpha | P1 | متوسط | SMS/email. |
| PLT-002 | Product/AI event schema | R1 Alpha | P0 | زیاد | Analytics privacy. |
| PLT-003 | Observability/SLO/alerts | R1 Alpha | P0 | بحرانی | Platform. |
| PLT-004 | Provider adapters/fallback | R1 Alpha | P1 | زیاد | Architecture. |
| PLT-005 | Reports/warehouse | R4 V1 | P2 | متوسط | Data governance. |
| PLT-006 | Private API/webhook | R5 Business | P2 | زیاد | API governance. |
| PLT-007 | Developer portal/public API | R6 Platform | P1 | بحرانی | Security/legal. |
| MOB-001 | PWA/mobile app | R6 Platform | P2 | زیاد | Evidence + security. |
| FUT-001 | Draft دادخواست/لایحه با Review | R6 Platform | P2 | بحرانی | Separate legal pilot. |
| FUT-002 | امضای دیجیتال integration | R6 Platform | P2 | بحرانی | Qualified partner/legal model. |
| FUT-003 | تخمین Outcome | خارج از Baseline | WONT | بحرانی | Research + independent validation. |

پیوست ب: Role Activation Matrix

| کد | نقش | نخستین Release | Scope دسترسی | کنترل کلیدی |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GUEST | بازدیدکننده | R1 Prototype / R3 GA | Public only | بدون پرونده و داده شخصی. |
| USER | کاربر شخصی | R1 Alpha | SELF | Consultation/Contract/Booking. |
| SUBSCRIBER | کاربر اشتراکی | R3 MVP | SELF + Entitlement | Plan مجوز داده ایجاد نمی‌کند. |
| REPRESENTATIVE | نماینده قانونی | R4 V1 | DELEGATED | سند نمایندگی، scope و expiry. |
| LAWYER_APPLICANT | متقاضی وکیل | R1 Alpha | SELF | پذیرش پرونده تا تأیید ممنوع. |
| LAWYER | وکیل احراز‌شده | R1 Alpha | ASSIGNED/CASE | Consent + conflict + active status. |
| LAWYER_ASSISTANT | دستیار وکیل | R4 V1 | DELEGATED/CASE | محدود، زمان‌دار و قابل لغو. |
| FIRM_ADMIN | مدیر مؤسسه | R4 Pilot | TEAM ADMIN | محتوای پرونده فقط با رابطه. |
| ORG_OWNER | مالک سازمان | R5 Business | TENANT ADMIN | تنظیمات؛ نه دسترسی مطلق محتوا. |
| ORG_ADMIN | مدیر سازمان | R5 Business | TENANT ADMIN | عضویت و policy. |
| ORG_LEGAL_MANAGER | مدیر حقوقی | R5 Business | TENANT/UNIT | تخصیص و approval. |
| ORG_LEGAL_SPECIALIST | کارشناس حقوقی | R5 Business | ASSIGNED/CASE | وظایف تخصیص‌یافته. |
| ORG_REQUESTER | درخواست‌کننده | R5 Business | SELF/REQUEST | فقط درخواست خود. |
| ORG_APPROVER | تأییدکننده | R5 Business | ASSIGNED APPROVAL | عدم self-approval. |
| ORG_FINANCE | مالی سازمان | R5 Business | FINANCE REDACTED | بدون متن محرمانه حقوقی. |
| ORG_AUDITOR | حسابرس سازمان | R5 Business | READ REDACTED | زمان‌دار و audit. |
| SUPPORT | پشتیبان | R1 Alpha | REDACTED/JIT | Purpose code؛ no case content. |
| VERIFY_OPS | کارشناس احراز وکیل | R1 Alpha | ASSIGNED | Maker-checker. |
| LEGAL_REVIEWER | بازبین حقوقی | R0/R1 | SOURCE/TEMPLATE/AI REVIEW | Approved dataset/content. |
| AI_EVALUATOR | ارزیاب AI | R1 Alpha | REDACTED EVAL | No production browsing. |
| FINANCE_OPS | عملیات مالی | R2 Beta | FINANCE | Settlement SoD. |
| SECURITY | امنیت/Incident | R1 Alpha | JIT/BREAK-GLASS | Emergency audit. |
| PRIVACY | حریم خصوصی/انطباق | R1 Alpha | PURPOSE-LIMITED | Request/incident scope. |
| PLATFORM_ADMIN | مدیر فنی | R1 Alpha | INFRA ONLY | No hidden data access. |
| SERVICE | هویت سرویس | R1 Alpha | SCOPED | Rotation، mTLS و least privilege. |
| API_CLIENT | مشتری API | R5 private / R6 public | SCOPED/TENANT | Quota، consent و audit. |

پیوست ج: Release Exit Checklist

| حوزه | شرط خروج | مالک | وضعیت/شاهد |
| --- | --- | --- | --- |
| Scope | همه P0/P1 تکمیل یا انتقال رسمی شده‌اند. | Product Owner |  |
| Journey | سه Journey هدف با E2E و stateهای خطا پاس شده‌اند. | Product/QA |  |
| Legal | حوزه، منبع، متن‌ها، disclaimer و escalation تأیید شده‌اند. | Legal Lead |  |
| AI | Golden eval، citation، L3/L4 escalation و rollback پاس شده‌اند. | AI/Legal |  |
| RBAC | تست مثبت و منفی همه نقش‌های فعال پاس شده است. | Security/QA |  |
| Privacy | data map، consent، retention، vendor و privacy request آماده است. | Privacy |  |
| Security | P0/P1 بسته، secrets، pen test، scan و monitoring آماده است. | Security |  |
| Reliability | SLO، load، backup/restore، rollback و provider fallback تست شده است. | Engineering |  |
| Payment | callback، idempotency، refund، settlement و reconciliation پاس است. | Finance/QA |  |
| Lawyer Ops | verification، conflict، complaint و suspension فعال است. | Operations |  |
| Support | runbook، staffing، macro، SLA و escalation مشخص است. | Support Lead |  |
| UX | RTL، responsive، accessibility و content review پاس است. | Design/QA |  |
| Analytics | event schema، dashboard و alert threshold فعال است. | Analytics |  |
| Commercial | price، terms، commission و unit economics تأیید شده است. | Business/Finance |  |
| Rollout | feature flags، canary، owner و stop conditions آماده است. | Release Manager |  |
| Governance | Go/No-Go ثبت و ریسک‌های پذیرفته‌شده تاریخ انقضا دارند. | Steering Committee |  |

پیوست د: الگوی Scope Change Request

| فیلد | مقدار |
| --- | --- |
| SCR ID |  |
| درخواست‌کننده/تاریخ |  |
| Feature/Epic ID |  |
| Release فعلی / پیشنهادی |  |
| شرح تغییر و دلیل |  |
| شواهد کاربر/تجاری |  |
| اثر بر Journey |  |
| اثر حقوقی/Jurisdiction |  |
| اثر RBAC/Privacy/Security |  |
| اثر AI/Data/Source |  |
| اثر API/Data Model/UX |  |
| اثر عملیات/پشتیبانی/مالی |  |
| Effort و وابستگی |  |
| قابلیت قابل حذف/انتقال |  |
| گزینه‌های جایگزین |  |
| ریسک عدم انجام |  |
| تصمیم و شرایط |  |
| تأییدکنندگان |  |
| تاریخ بازبینی |  |

پیوست هـ: واژه‌نامه

| اصطلاح | تعریف |
| --- | --- |
| MVP | کوچک‌ترین محصول قابل اعتماد، قابل عرضه، قابل فروش و قابل پشتیبانی. |
| Release | مجموعه قابلیت‌ها و شواهدی که با هدف و گیت مشخص عرضه می‌شود. |
| GA | General Availability؛ عرضه عمومی با عملیات و SLA. |
| Alpha/Beta | عرضه محدود برای یادگیری با شرایط و مخاطب کنترل‌شده. |
| Feature Flag | کنترل روشن/خاموش و دامنه دسترسی قابلیت بدون Deployment کامل. |
| Canary | عرضه به درصد یا cohort کوچک برای سنجش پیش از توسعه. |
| Critical Path | زنجیره وابستگی‌ای که تأخیر آن تاریخ Release را جابه‌جا می‌کند. |
| Scope Creep | افزایش کنترل‌نشده دامنه بدون ظرفیت، حذف متقابل یا تصمیم رسمی. |
| L0–L4 | طبقه‌بندی سطح ریسک/اختیار خروجی حقوقی در سند Jurisdiction. |
| Human Review | بازبینی انسانی پیش یا پس از تولید بر اساس ریسک. |
| Golden Dataset | مجموعه سناریوهای مورد توافق برای ارزیابی تکرارپذیر AI. |
| Release Gate | شرط شواهدی که پیش از انتشار باید تأیید شود. |
| Risk Acceptance | پذیرش موقت و مکتوب ریسک با مالک، کنترل و تاریخ انقضا. |
| Entitlement | قابلیت یا سهمیه پلن؛ مستقل از مجوز مشاهده داده. |
| Tenant | مرز داده و سیاست یک سازمان در سیستم چندمستأجری. |
| Kill Switch | توقف فوری مدل، Prompt، منبع، قالب یا قابلیت پرخطر. |
| Rollback | بازگشت کنترل‌شده کد، تنظیمات، مدل، Prompt یا منبع. |
| SLO/SLA | هدف داخلی قابلیت اطمینان / تعهد رسمی خدمت. |
| Design Partner | مشتری یا کاربر منتخب که در طراحی و Pilot مشارکت می‌کند. |
| WONT | قابلیتی که آگاهانه در Baseline فعلی ساخته نمی‌شود. |

تأییدیه داخلی

| نقش تأییدکننده | نام | تصمیم | تاریخ | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Executive Sponsor |  | تأیید / اصلاح / رد |  |  |
| Product Owner |  | تأیید / اصلاح / رد |  |  |
| Legal Lead |  | تأیید / اصلاح / رد |  |  |
| Security Lead |  | تأیید / اصلاح / رد |  |  |
| Privacy/Compliance Owner |  | تأیید / اصلاح / رد |  |  |
| Engineering Lead |  | تأیید / اصلاح / رد |  |  |
| AI/Data Lead |  | تأیید / اصلاح / رد |  |  |
| Design Lead |  | تأیید / اصلاح / رد |  |  |
| Operations Lead |  | تأیید / اصلاح / رد |  |  |
| Finance/Business Lead |  | تأیید / اصلاح / رد |  |  |

تاریخچه نسخه‌ها

| نسخه | تاریخ | شرح تغییر | تهیه‌کننده |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱.۰ | مرداد ۱۴۰۵ | نسخه اولیه جامع Scope، MVP، Release Roadmap، Feature Register، Gates و Role Activation. | تیم طراحی محصول LEGALIR |

سند بعدی پیشنهادی User Journeys & Service Blueprints: طراحی دقیق مسیرهای کاربر و فرایندهای پشت‌صحنه برای مشاوره AI، قراردادساز، اتصال به وکیل، پرداخت و مدیریت استثناها.